S9 Knowledge

Documento de diseño, estado real y fases de implantación

Actualizado con informe de entrega del 10/11 de julio de 2026

Versión del documento: v0.2 · Fecha: 2026-07-11

| Decisión principal | Criterio |
| --- | --- |
| No implantar visores externos si no se van a usar | NeoDash/Bloom/Graphistry pueden inspirar, pero no entran en producción salvo auditoría expresa. |
| Monorepo Git | Separar data-engine, viewer y shared/schema sin duplicar lógica. |
| Primero no repetir trabajo | Auditar lo desplegado en VM105 antes de tocar código nuevo. |
| Visor mínimo antes de mega-app | Primera meta: dejar de usar Neo4j Browser para consultar el grafo. |
| Permisos y acceso externo después | No abrir a Internet hasta tener login, roles y filtros mínimos. |

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto S9 Knowledge ya no está solo en fase de diseño. El núcleo RPG del grafo, la cola de fuentes y el modelo de acceso base están desplegados y validados en VM105. Lo que sigue pendiente es el visor/API de consulta, la aplicación real de permisos en pantalla, el worker de fuentes externas y el acceso externo seguro.

| Bloque | Estado | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Data engine RPG | ✅ Hecho/validado | Schema, prompt y writer actualizados; pruebas py_compile y pytest pasadas. |
| Neo4j campaña | ✅ Conservado | No se procesaron nuevos lotes del GM Guide; solo nodos de test. |
| Cola de fuentes | ✅ Base hecha | jobs.db y job_store con selftest OK; falta worker real. |
| Usuarios/permisos | ✅ Base hecha | access.db y access_store con usuario-personaje/permisos/audit; falta UI/API que aplique filtros. |
| Documentación técnica | ✅ Hecha | 5 docs nuevos + informe de entrega. Hay que integrarlos en el repo y mantenerlos. |
| Visor S9 Knowledge | ❌ Pendiente | Solo diseño. No hay UI/API de grafo usable todavía. |
| Acceso externo | ❌ Pendiente | Aplazar hasta auth/permisos mínimos. |

# 2. Estado real actualizado en VM105

Según el informe recibido, todo el código y documentación indicados están desplegados en VM105 en /opt/knowledge-services/property-graph y fueron validados con backup previo, py_compile y pytest.

| Componente | Estado | Detalle verificado |
| --- | --- | --- |
| rpg_schema.py v1.5.0 | ✅ Validado | 27 tipos de nodo; 113 relaciones; 113 etiquetas ES; vocabularios controlados; capa de conocimiento; pytest 8/8. |
| rpg_extraction_prompt.py v1.4.0 | ✅ Validado | Perfil transcript ampliado; criaturas/espíritus/combate; SYSTEM_PROMPT_BOOK; sección conocimiento de personajes; prompt incluido en schema sin descartes silenciosos. |
| ingest_rpg.py | ✅ Validado | Writer Neo4j con SET dinámico, metadatos temporales, Session + APPEARS_IN, imágenes, semántica ok/dubious/invalid, review_status y conocimiento. |
| app/jobs/job_store.py + jobs.db | ✅ Base validada | Cola SQLite para fuentes externas con selftest OK. |
| app/access/access_store.py + access.db | ✅ Base validada | Usuario-personaje, permisos por workspace y audit log con selftest OK. |
| Documentos de diseño | ✅ Entregados | RPG_GRAPH_MODEL_UPDATE, VISOR_DESIGN, EXTERNAL_SOURCES_DESIGN, KNOWLEDGE_VISIBILITY_DESIGN, USERS_CHARACTERS_DESIGN, INFORME_ENTREGA. |
| Prueba end-to-end | ✅ Completada | test_creatures_locations_timeline: 1/1 chunks OK, Session 4, relaciones de conocimiento, APPEARS_IN y trazabilidad. |

# 3. Qué tenemos hecho y qué no

| Área | Hecho ahora | No hecho / pendiente | No repetir |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema RPG | Tipos, relaciones, etiquetas ES, normalizadores, campos temporales/estado/imagen/conocimiento. | Refinar reglas semánticas para HAS_FOUGHT/HAS_SEEN con destino lugar. | No rediseñar de cero el schema sin auditar rpg_schema.py v1.5.0. |
| Prompt RPG | Transcript/book con conocimiento por personaje y reglas de no asumir conocimiento. | Probar book en 5-10 páginas reales antes de lote. | No volver a escribir prompt completo desde cero. Ajustar por casos. |
| Writer Neo4j | SET dinámico, Session, APPEARS_IN, source metadata, review_status, warnings. | Reproceso controlado de nodos históricos sin source_id/source_kind. | No tocar nodos históricos en masa sin plan de migración. |
| Cola jobs | job_store.py y jobs.db listos con selftest. | Worker que consume la cola; integración real con audio/web/youtube. | No crear otra cola paralela. Usar jobs.db. |
| Acceso/permisos | access_store.py y access.db listos con usuario-personaje, permisos y audit. | API/UI que aplique filtros; login real; sesiones web. | No crear otra base de usuarios separada salvo migración justificada. |
| Visor | Diseño documentado. | Implementación completa pendiente: API, UI, grafo 2D, fichas, filtros. | No implantar visor externo si no va a ser el definitivo. |
| Fuentes externas | Diseño y cola listos; property-graph-youtube previsto. | Worker, extractor web, dependencia trafilatura, pruebas reales. | No procesar fuentes sin pasar por jobs.db. |
| Acceso externo | Diseño previsto. | Dominio/Cloudflare/HTTPS pendiente. | No abrir puertos antes de permisos/login. |

# 4. Auditoría obligatoria antes de nuevos cambios

Antes de escribir nuevo código, hay que auditar lo que existe para evitar repetir trabajo o crear módulos paralelos.

| Auditoría | Objetivo | Comandos / comprobaciones sugeridas |
| --- | --- | --- |
| Repositorio / backups | Ver qué archivos existen, versiones y backups. | find /opt/knowledge-services/property-graph -maxdepth 3 -type f ¦ sort ls -lah backups app/prompts/backups |
| Schema | Confirmar versión, tipos, relaciones y labels. | grep -R "SCHEMA" app/schemas/rpg_schema.py pytest app/tests/ -q |
| Prompt | Confirmar prompt v1.4.0 y relación prompt ⊆ schema. | grep -R "PROMPT" app/prompts/rpg_extraction_prompt.py |
| Neo4j test | Confirmar nodos de test y no tocar campaña real. | Consultar source_id=test_creatures_locations_timeline y nodos históricos sin source_id. |
| jobs.db | Ver estructura y estado de cola. | sqlite3 state/jobs.db .schema python -m app.jobs.job_store --selftest |
| access.db | Ver usuarios/personajes/permisos auditables. | sqlite3 state/access.db .schema python -m app.access.access_store --selftest |
| Docs | Confirmar que los docs nuevos están en Git y coinciden con código. | ls docs/ grep -R "VISOR" docs/ |

# 5. Repositorio Git propuesto

Se recomienda un monorepo para evitar duplicar schema y permisos entre motor y visor. La separación lógica se mantiene por carpetas.

s9-knowledge/
├── README.md
├── CHANGELOG.md
├── ROADMAP.md
├── docs/
│   ├── 00-vision.md
│   ├── 01-architecture.md
│   ├── 02-phases.md
│   ├── 03-current-state.md
│   ├── 04-data-engine.md
│   ├── 05-graph-schema.md
│   ├── 06-viewer.md
│   ├── 07-permissions.md
│   ├── 08-rpg-profile.md
│   └── decisions/
├── shared/
│   └── schema/
├── data-engine/
│   ├── app/
│   ├── tests/
│   └── config/
├── viewer/
│   ├── app/
│   ├── frontend/
│   └── tests/
├── deployments/
│   ├── local-vm105/
│   └── cloudflare/
└── scripts/

| Carpeta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| shared/schema | Contrato común: tipos, relaciones, labels ES, visibilidad y vocabularios. |
| data-engine | Ingesta, extracción, normalización, writer Neo4j, jobs, fuentes externas. |
| viewer | API/UI, grafo 2D, fichas, filtros, login, permisos y panel. |
| deployments | systemd/docker/nginx/cloudflare y guías de instalación. |
| docs | Diseño, decisiones, fases, estado y auditorías. |

# 6. Arquitectura por capas

Fuentes
Nextcloud / PDF / TXT / Markdown / audio / YouTube / web
        ↓
Data Engine
chunks → LLM → entidades/relaciones → normalización → validación
        ↓
Storage
Neo4j + jobs.db + access.db + logs/warnings
        ↓
Viewer/API
consulta, filtros, fichas, permisos, visibilidad, panel admin
        ↓
Usuarios
admin / user / personaje activo / workspace / sesión visible

# 7. Fases revisadas

| Fase | Estado | Entregable | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Ordenar y auditar | 🟡 Parcial | Repositorio Git + inventario de lo desplegado. | Todo lo actual versionado; informe de auditoría sin dudas. |
| Fase 1 — Schema RPG estable | ✅ Hecha | rpg_schema.py v1.5.0 + labels + normalizadores. | pytest OK y prompt ⊆ schema. |
| Fase 2 — Data engine RPG mínimo | ✅ Hecha | prompt v1.4 + writer + prueba end-to-end. | Test source crea Session, entidades, relaciones, conocimiento y trazabilidad. |
| Fase 3 — Cola y acceso base | ✅ Base hecha | jobs.db + access.db. | Selftest OK. Pendiente worker/UI. |
| Fase 4 — Visor mínimo local | ❌ Pendiente | http://IP-VM105-REDACTADA:8088 con grafo/fichas/búsqueda. | Buscar Agasha Tamori y ver ficha humana sin Neo4j Browser. |
| Fase 5 — Login y permisos básicos | ❌ Pendiente | admin/user, sesiones web, permisos por workspace. | Usuario normal no ve /control ni secretos. |
| Fase 6 — Conocimiento por personaje aplicado | ❌ Pendiente | Filtros reales por personaje activo y sesión visible. | Usuario ve solo lo que sabe su personaje/grupo. |
| Fase 7 — Worker fuentes externas | ❌ Pendiente | jobs worker audio/web/youtube. | Trabajo pending → processing → complete con trazabilidad. |
| Fase 8 — Acceso externo seguro | ❌ Pendiente | Dominio/Cloudflare + HTTPS + cookies seguras. | Acceso externo con usuario limitado sin exponer internos. |

# 8. Próximo bloque recomendado: visor mínimo

El siguiente paso lógico es construir el visor mínimo de solo lectura. No debe intentar resolver aún todo el sistema de permisos ni fuentes externas. Su objetivo es dejar de usar Neo4j Browser como interfaz humana.

| Debe incluir | Debe excluir en v0.3 |
| --- | --- |
| URL local http://IP-VM105-REDACTADA:8088 | Dominio externo/Cloudflare |
| Selector workspace | Registro público de usuarios |
| Grafo 2D | Panel completo de trabajos |
| Buscador por entidad | Procesamiento desde UI |
| Filtros por tipo | Permisos complejos por personaje |
| Ficha humana de nodo | Edición manual avanzada |
| Ficha humana de relación | Reprocesado de libros en lote |
| Estado básico Neo4j | Exponer Neo4j/Ollama a Internet |

# 9. Límites y riesgos anotados

| Riesgo / límite | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| qwen2.5:7b volátil en relaciones | Puede variar entre ejecuciones y perder recall. | Probar modelo mayor para producción o reforzar few-shot; no culpar al writer si el LLM no emite relación. |
| HAS_FOUGHT con destino Lugar | Relación semántica incorrecta puntual. | Añadir regla para degradar a FOUGHT_AT/dudosa cuando destino sea Location. |
| Nodos históricos sin source_id/source_kind | Trazabilidad incompleta en datos previos. | Plan de migración/reproceso controlado; no tocar en masa sin backup. |
| Duplicados previos | Puede ensuciar visor y relaciones. | Crear auditoría/fusión con reporte antes de merge automático. |
| Visor pendiente | El usuario sigue dependiendo de Neo4j Browser. | Priorizar v0.3 de solo lectura. |
| Permisos solo en base, no aplicados | access.db existe pero no protege nada aún. | No abrir acceso externo hasta aplicar filtros en API/UI. |

# 10. Checklist inmediato

Crear o actualizar repositorio Git con lo desplegado en VM105.

Hacer auditoría de archivos, versiones, docs, jobs.db, access.db y Neo4j de test.

Añadir regla semántica HAS_FOUGHT/HAS_SEEN destino Location.

Probar perfil book en 5-10 páginas del GM Guide, sin lotes.

Diseñar e implementar visor mínimo local de solo lectura.

Después añadir login/permisos básicos antes de acceso externo.

# Anexo A — Estado reportado por informe de entrega

Resumen incorporado del informe de entrega recibido:

No se procesaron más páginas del GM Guide ni lotes; Neo4j de campaña intacto salvo nodos de test.

py_compile OK en rpg_schema.py, ingest_rpg.py, rpg_extraction_prompt.py, job_store.py y access_store.py.

pytest: 8 passed.

Prueba test_creatures_locations_timeline complete: Character=3, Creature=1, Spirit=1, Location=3, Clan=1, Object=1, Concept=2, Session=1.

Relaciones de conocimiento validadas: HAS_FOUGHT, HAS_TALKED_TO, HAS_HEARD_ABOUT, DISCOVERED, INVESTIGATES y APPEARS_IN.

Pendientes explícitos: worker de cola, extractor web, visor/panel, filtros de visibilidad en API/UI, refinamiento semántico y nodos históricos.