S9 Knowledge

Especificación de diseño del visor, panel de gestión, permisos y usuarios

Versión: v1.0

Fecha: 2026-07-11

Proyecto: S9 Knowledge / VM105 common / Neo4j + Property Graph

Alcance: Diseño funcional y técnico del visor web, panel de gestión, sistema de permisos y gestión de usuarios/personajes.

Nota de estado: el núcleo de schema, prompt, writer, jobs.db y access.db ya está desplegado y validado según el informe de entrega. El visor y los paneles siguen pendientes; este documento define cómo deben construirse sin repetir trabajo existente.

# Índice

1. Objetivo y límites

2. Principios de diseño

3. Arquitectura funcional

4. Visor S9 Knowledge

5. Fichas de entidades y relaciones

6. Panel de gestión

7. Panel de permisos

8. Gestión de usuarios y personajes

9. Reglas de visibilidad

10. API mínima del visor y panel

11. Seguridad y acceso externo

12. Fases de implantación

13. Criterios de aceptación

14. Auditoría previa antes de programar

# 1. Objetivo y límites

Construir una interfaz web propia para consultar y administrar S9 Knowledge sin depender de Neo4j Browser. La interfaz debe mostrar el grafo de forma cómoda, gestionar fuentes y trabajos, administrar usuarios, asignar personajes y aplicar permisos por bóveda, sesión y conocimiento de personaje.

| Elemento | Decisión |
| --- | --- |
| URL local inicial | http://IP-VM105-REDACTADA:8088 |
| Acceso externo | Dominio o Cloudflare Tunnel en fase posterior, nunca antes de tener login y permisos básicos. |
| Base del grafo | Neo4j existente; no duplicar almacenamiento principal en la UI. |
| Motor de datos | data-engine existente en /opt/knowledge-services/property-graph. El visor debe consumirlo, no rehacerlo. |
| Estado actual del visor | Pendiente. Solo hay diseño. |
| Estado actual de permisos | Modelo access_store.py + access.db existe; falta API/UI/filtros reales. |

No implantar herramientas externas si no van a ser la interfaz final.

No reescribir el pipeline de extracción ya desplegado.

No procesar documentación en lote hasta tener claro visor, revisión y permisos.

El visor debe empezar como lectura: grafo, fichas, buscador y filtros.

# 2. Principios de diseño

| Principio | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Una sola puerta de entrada | El usuario entra en S9 Knowledge y ve grafo, fichas, fuentes, trabajos, usuarios y permisos según rol. |
| Primero local, luego externo | Se valida todo en LAN por IP; dominio/Cloudflare se añade con seguridad. |
| No mostrar crudo técnico | El visor muestra fichas humanas, no elementId/id/source_hash por defecto. |
| Separación visor/motor | El viewer no extrae entidades; lanza trabajos y muestra resultados. |
| Permisos desde backend | La API ya devuelve datos filtrados; no ocultar solo en JavaScript. |
| Bóvedas aisladas | Leyenda, Mundo de Tinieblas, Trudvang y futuras campañas no se mezclan. |
| Conocimiento por personaje | Un usuario normal ve lo que sabe su personaje, lo público o lo compartido. |
| Fases cerradas | Cada versión tiene entregables verificables para evitar trabajo infinito. |

# 3. Arquitectura funcional

Fuentes -> Data Engine -> Neo4j / jobs.db / access.db -> Viewer + Panel

Fuentes: Nextcloud, PDF, texto, audio, YouTube, web, notas.
Data Engine: ingesta, extracción, normalización, validación, escritura.
Storage: Neo4j para grafo; jobs.db para cola; access.db para usuarios/permisos.
Viewer: grafo, fichas, filtros, paneles, permisos y revisión.

| Capa | Responsabilidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Data Engine | Procesar fuentes, extraer entidades/relaciones, validar, normalizar, escribir en Neo4j. | Existe y está ampliado. |
| Graph Store | Neo4j con Entity, relaciones, Session, APPEARS_IN, source_id, visibility, review_status. | Existe. |
| Jobs Store | Cola de fuentes externas y estados de procesamiento. | Existe como job_store.py + jobs.db; falta worker/UI. |
| Access Store | Usuarios, personaje activo, permisos por workspace, audit log. | Existe como access_store.py + access.db; falta API/UI/filtros. |
| Viewer | Grafo 2D, fichas, filtros, buscador, vistas específicas. | Pendiente. |
| Panel Admin | Fuentes, trabajos, revisión, usuarios, permisos, estado. | Pendiente. |

# 4. Visor S9 Knowledge

El visor es la parte que usará la gente para consultar el conocimiento. Debe ser cómodo para partida, no una herramienta técnica. En la primera versión debe ser de solo lectura y centrarse en sustituir Neo4j Browser.

| Vista | Qué muestra | Primera versión |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Selector de bóveda, resumen de nodos/relaciones y accesos rápidos. | Sí |
| Grafo global | Nodos y relaciones filtrables por workspace, tipo y búsqueda. | Sí |
| Entidades | Listado buscable de personajes, lugares, criaturas, objetos, eventos. | Sí |
| Personajes | Vista centrada en personajes y sus relaciones. | Sí básica |
| Lugares | Lugares, eventos ocurridos, criaturas/personajes vistos allí. | Posterior |
| Bestiario | Criaturas, espíritus, demonios, enemigos, estado y encuentros. | Posterior |
| Cronología | Sesiones, eventos, apariciones y cambios de estado. | Posterior |
| Documentos/fuentes | Fuente, páginas, nodos extraídos, relaciones y warnings. | Sí básica |
| Mi personaje | Lo que sabe el personaje activo del usuario. | Fase permisos/personaje |

Grafo 2D en primera versión; el 3D puede esperar.

Buscador global por nombre, alias, descripción y fuente.

Filtros por tipo y workspace obligatorios.

Límite de grafo configurable: 100, 300, 1000 nodos.

Panel lateral al pinchar nodo o relación.

Botón “ver datos técnicos” solo para admin/debug.

# 5. Fichas de entidades y relaciones

La ficha debe convertir propiedades técnicas de Neo4j en una vista humana. Debe ocultar por defecto elementId, ids internos, source_hash, extractor_version, prompt_version y fechas técnicas.

| Campo Neo4j | Cómo se muestra |
| --- | --- |
| display_name / canonical_name | Título principal de la ficha. |
| entity_type | Tipo traducido: Character -> Personaje, Location -> Lugar, Creature -> Criatura. |
| description / short_summary | Resumen visible. Si no existe, mostrar “Sin descripción revisada”. |
| aliases | Alias en lista legible. |
| source_document + source_pages | Fuente: documento y página(s). |
| confidence | Porcentaje: 0.9 -> 90%. Si <70%, marcar “Revisar”. |
| visibility / knowledge_layer | Visible solo según permisos; admin puede verlo en detalles. |
| review_status | Autoextraído, revisado, corregido, rechazado. |
| manual_review_required | Aviso visual si necesita revisión. |

Ejemplo de ficha humana:

Agasha Tamori
Personaje · Leyenda de los Cinco Anillos

Resumen:
Betrayal y se convierte en el nuevo Dark Oracle of Fire.

Alias: Tamori
Fuente: 3102 L5A - Game Master's Guide 2da.pdf, página 9
Confianza: 90% · Extraído automáticamente
Relaciones: aparece en, relacionado con, miembro de...

| Relación | Vista humana |
| --- | --- |
| HAS_FOUGHT | ha combatido contra |
| HAS_TALKED_TO | ha hablado con |
| HAS_HEARD_ABOUT | ha oído hablar de |
| APPEARS_IN | aparece en |
| OCCURS_DURING | ocurre durante |
| ENEMY_OF | enemigo de |
| ALLY_OF | aliado de |
| LOCATED_IN | está en |
| FOUGHT_AT | combatido en |

# 6. Panel de gestión

El panel de gestión es la zona de administración operativa. No debe estar visible para usuarios normales. Debe permitir controlar fuentes, trabajos, revisión y estado del sistema sin usar consola para tareas habituales.

| Sección | Función | Estado esperado |
| --- | --- | --- |
| Resumen | Estado de Neo4j, Ollama, jobs.db, access.db, número de nodos/relaciones y últimos errores. | v0.2 |
| Fuentes / Importar | Registrar PDF, audio, web, YouTube o texto con workspace, sesión, visibility y knowledge_layer. | v0.3 |
| Cola de trabajos | Ver pending, needs_metadata, processing, complete, failed; reintentar, ignorar o cancelar. | v0.3 |
| Revisión | Relaciones dudosas, invalidaciones, nodos auto-creados, duplicados, warning semántico. | v0.4 |
| Documentos | Ver fuentes procesadas, source_id, páginas, nodos creados, relaciones y warnings. | v0.3 |
| Usuarios | Crear, desactivar, cambiar contraseña, asignar personajes. | v0.4 |
| Permisos | Permisos por workspace, rol, visibilidad, sesión y conocimiento. | v0.4 |
| Configuración | URLs, modelos, límites, workspaces, modo acceso externo. | v0.5 |

Todas las acciones destructivas o sensibles requieren confirmación.

El panel debe usar audit log para permisos, usuarios, trabajos y revisión.

Los logs técnicos deben resumirse; el log completo solo para admin.

Nada debe escribir en Nextcloud: solo lectura.

# 7. Panel de permisos

El panel de permisos controla qué puede ver y hacer cada usuario en cada bóveda. Los permisos deben aplicarse en la API, no solo en la interfaz.

| Permiso | Descripción |
| --- | --- |
| allowed_workspaces | Bóvedas a las que el usuario puede entrar. |
| max_visible_session | Sesión máxima visible para ese usuario en ese workspace. |
| can_view_characters | Puede ver personajes permitidos. |
| can_view_locations | Puede ver lugares permitidos. |
| can_view_creatures | Puede ver criaturas permitidas. |
| can_view_enemies | Puede ver enemigos conocidos. |
| can_view_documents | Puede ver documentos/fuentes. |
| can_view_timeline | Puede ver cronología. |
| can_view_relationships | Puede ver relaciones permitidas entre nodos visibles. |
| can_view_uncertain_relations | Puede ver relaciones dudosas/no revisadas. |
| can_view_reference | Puede ver información de manual/reference. |
| can_view_narrator | Puede ver información de narrador. |
| can_view_secret | Puede ver secretos. |
| can_view_future | Puede ver futuro respecto a la sesión visible. |

| Rol | Puede ver | Puede hacer |
| --- | --- | --- |
| admin | Todo: player, narrator, secret, future, reference, test/debug. | Gestionar sistema, trabajos, usuarios, permisos, revisión y configuración. |
| user | Solo lo permitido por workspace, sesión y personaje activo. | Consultar visor; solicitar personaje si se habilita. |
| viewer futuro | Solo una vista limitada de consulta. | Consultar sin gestionar nada. |
| editor futuro | Player/narrator según permisos. | Revisar o corregir datos si se habilita. |

# 8. Gestión de usuarios y personajes

El modelo correcto es usuario - varios personajes - varias bóvedas. Un usuario puede tener varios personajes en varios juegos. El admin también puede fijar o asignar un personaje aunque el usuario no lo solicite.

Usuario
  ├── Leyenda -> Kakita Asuka
  ├── Mundo de Tinieblas -> Nila
  └── Trudvang -> otro personaje

Cada vínculo usuario-personaje pertenece a un workspace/bóveda.

| Elemento | Regla |
| --- | --- |
| Usuario | Tiene rol global y permisos por workspace. |
| Workspace/bóveda | Aísla campañas y reglas: leyenda, mundo_tinieblas, trudvang, etc. |
| Personaje | Entidad Character del grafo asociada a un workspace. |
| UserCharacterLink | Vínculo con estado pending, approved, rejected, revoked o assigned. |
| Personaje activo | El usuario puede tener uno activo por workspace; admin puede fijarlo. |
| Admin assign | El admin puede asignar directamente sin solicitud previa del usuario. |
| Solicitud de usuario | El usuario puede pedir “soy X en esta bóveda”; queda pendiente hasta aprobación. |

| Pantalla | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Lista de usuarios | username, rol, enabled, último acceso, workspaces permitidos. |
| Detalle de usuario | permisos por workspace, personajes vinculados, personaje activo, audit log. |
| Asignar personaje | workspace, character_id, estado, activo sí/no, notas. |
| Solicitudes pendientes | usuario, workspace, personaje solicitado, aprobar/rechazar. |
| Revocar acceso | desactivar usuario, revocar personaje, quitar workspace. |

# 9. Reglas de visibilidad

El visor debe soportar tres vistas principales: sesión pública, grupo y mi personaje. El admin debe poder simular estas vistas y además ver modo completo.

| Modo | Qué devuelve la API |
| --- | --- |
| session_public | Información pública/party hasta la sesión visible, sin secretos ni futuro. |
| party | Información explícitamente compartida con el grupo. |
| character_knowledge | Lo que sabe el personaje activo: HAS_SEEN, HAS_FOUGHT, HAS_HEARD_ABOUT, etc. |
| narrator | Información de narrador, secretos y futuro, solo admin. |
| admin_full | Todo, incluyendo técnicos, test, reference y dudosos. |

Regla base para usuario normal en modo mi personaje:

Una entidad es visible si:
1. es pública dentro de la sesión visible; o
2. es conocida por el grupo dentro de la sesión visible; o
3. el personaje activo tiene relación de conocimiento con ella; o
4. el personaje participó en un evento/combate donde aparece; o
5. otro personaje se la contó mediante TELLS / TELLS_ABOUT / SHARED_WITH.

Y además no puede ser secret, narrator, future o reference salvo permiso explícito.

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Asuka HAS_FOUGHT Oni | Usuario con Asuka activa ve el Oni y el combate. |
| Hisao no estuvo presente | Usuario con Hisao no ve el Oni hasta que se lo cuenten o se comparta con el grupo. |
| Kimi HAS_HEARD_ABOUT Culto | Usuario con Kimi ve el culto como rumor/información indirecta. |
| Relación secreta ENEMY_OF | Aunque vea el PNJ, no ve que es enemigo hasta descubrirlo. |
| Lugar futuro sesión 9, usuario en sesión 4 | No aparece salvo admin o permiso can_view_future. |

# 10. API mínima del visor y panel

La API debe ser el punto donde se aplican permisos. La UI no debe recibir datos que el usuario no pueda ver.

| Endpoint | Uso | Permiso |
| --- | --- | --- |
| GET /api/status | Estado básico del sistema. | admin o resumen limitado para user. |
| GET /api/workspaces | Workspaces visibles para el usuario. | login. |
| GET /api/graph | Grafo filtrado por workspace, modo, tipo y sesión. | filtrado por permisos. |
| GET /api/entities | Listado de entidades visibles. | filtrado por permisos. |
| GET /api/entity/{id} | Ficha de entidad visible. | filtrado por permisos. |
| GET /api/search | Búsqueda en entidades visibles. | filtrado por permisos. |
| GET /api/jobs | Cola de trabajos. | admin/editor. |
| POST /api/jobs | Crear trabajo de fuente. | admin/editor. |
| POST /api/jobs/{id}/retry | Reintentar trabajo. | admin/editor. |
| GET /api/users | Listar usuarios. | admin. |
| POST /api/users | Crear usuario. | admin. |
| POST /api/users/{id}/characters | Asignar personaje. | admin. |
| POST /api/permissions | Modificar permisos. | admin. |

# 11. Seguridad y acceso externo

Fase inicial: solo LAN por http://IP-VM105-REDACTADA:8088.

Fase externa: dominio o Cloudflare Tunnel cuando existan login, roles y permisos mínimos.

No exponer Neo4j, Ollama, jobs.db ni access.db directamente.

No abrir 8088 a Internet sin reverse proxy y HTTPS.

Cookies HttpOnly; Secure solo cuando haya HTTPS.

Contraseñas con bcrypt o Argon2; nunca texto plano.

Audit log para login, cambios de permisos, creación de trabajos y revisión.

| Ruta | Acceso |
| --- | --- |
| / | login o vista inicial si ya está autenticado. |
| /graph, /entities, /characters, /locations | user/admin con filtros. |
| /control/* | admin/editor según acción. Nunca user normal. |
| /control/users | solo admin. |
| /control/permissions | solo admin. |
| /debug/* | solo admin local o desactivado por defecto. |

# 12. Fases de implantación

| Fase | Entregable | No incluye |
| --- | --- | --- |
| v0.1 Visor mínimo | Grafo 2D, fichas humanas, buscador, workspace, tipos, estado Neo4j. | Usuarios complejos, permisos por personaje, panel trabajos. |
| v0.2 Login básico | admin/user, sesiones, proteger /control, users iniciales. | Dominio externo. |
| v0.3 Panel trabajos | Leer jobs.db, crear trabajos pending, ver estados, reintentar/ignorar. | Worker completo de YouTube/web si no está listo. |
| v0.4 Usuarios/permisos | UI para access.db, permisos por workspace, personajes asignados. | Visibilidad perfecta por personaje si necesita más pruebas. |
| v0.5 Visibilidad por personaje | Filtros character_knowledge, party, session_public, admin_full. | Edición avanzada. |
| v0.6 Revisión | Warnings, dudosas, invalidaciones, aceptar/rechazar/corregir. | Automatismos masivos. |
| v0.7 Fuentes externas | Audio, YouTube, web desde panel con worker. | Procesos en lote sin validación. |
| v0.8 Acceso externo | Dominio/Cloudflare, HTTPS, hardening. | Nada antes de permisos mínimos. |

# 13. Criterios de aceptación

## 13.1 Visor mínimo aceptado

Se abre http://IP-VM105-REDACTADA:8088 desde LAN.

Muestra workspace leyenda y conteos de nodos/relaciones.

Busca Agasha Tamori y abre ficha humana.

La ficha muestra tipo, descripción, alias, fuente, páginas y confianza.

El grafo muestra nodos y relaciones sin saturar la pantalla.

No hace falta usar Neo4j Browser para consultar información básica.

## 13.2 Panel de gestión aceptado

Muestra jobs.db sin usar consola.

Permite crear un trabajo pending con workspace y metadatos.

Permite reintentar, cancelar o ignorar según permisos.

Muestra logs resumidos y errores sin exponer secretos.

## 13.3 Usuarios/permisos aceptados

Admin crea usuario normal.

Admin asigna un personaje a ese usuario en una bóveda sin solicitud previa.

Usuario entra y solo ve workspaces permitidos.

Usuario normal no puede entrar en /control/users ni /control/permissions.

Cambiar can_view_secret/can_view_future modifica realmente lo que devuelve la API.

# 14. Auditoría previa antes de programar

Antes de implementar el visor o panel, hay que auditar lo existente para no repetir trabajo ni romper el pipeline ya validado.

| Área | Qué comprobar | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Repo/archivos | Listar /opt/knowledge-services/property-graph y docs existentes. | Saber qué se reutiliza. |
| Schema | Confirmar rpg_schema.py v1.5.0, tipos, relaciones, labels ES. | No duplicar labels ni tipos en viewer. |
| Prompt | Confirmar prompt v1.4.0 y reglas de conocimiento. | Viewer consume resultados, no rediseña extracción. |
| Writer | Confirmar campos visibility, knowledge_layer, review_status, Session, APPEARS_IN. | API los usa en filtros. |
| Neo4j | Contar nodos por workspace/source_id y detectar nodos test. | No mezclar test con campaña si no se desea. |
| jobs.db | Inspeccionar tablas y estados existentes. | Panel usa job_store.py, no crea otra cola. |
| access.db | Inspeccionar tablas user_character_link, permissions, audit. | Panel usa access_store.py, no crea otro modelo. |
| Docs | Revisar VISOR_DESIGN, KNOWLEDGE_VISIBILITY, USERS_CHARACTERS. | No repetir diseño ya escrito. |

Consultas útiles de auditoría Neo4j:

MATCH (n:Entity {workspace:'leyenda'})
RETURN n.entity_type, count(n) ORDER BY count(n) DESC;

MATCH (n:Entity {workspace:'leyenda'})
WHERE n.source_id IS NULL OR n.source_kind IS NULL
RETURN n.entity_type, count(n) ORDER BY count(n) DESC;

MATCH (a:Entity {workspace:'leyenda'})-[r]->(b:Entity {workspace:'leyenda'})
RETURN type(r), count(r) ORDER BY count(r) DESC;

# Conclusión

El visor y los paneles deben construirse como capa propia sobre lo ya desplegado, no como sustitución del motor. La primera meta no es tener una plataforma completa, sino dejar de depender de Neo4j Browser para consultar el grafo. Después se añaden login, panel de trabajos, usuarios, permisos y conocimiento por personaje de forma cerrada por fases.